**Отчет**

**о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО –**

**ООО «Долина-Центр-С» за 2022 год**

Самара, 2022

**Содержание**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Контактная информация
7. **Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**
	1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1518-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования городской округ Самара (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ООО «Долина-Центр-С» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара № 900 от 30.09.2020 на срок действия по 31.12.2031 года, которые размещены на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.
	2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Самара до 2032 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.09.2020 № 779 (далее – Схема теплоснабжения).
	3. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО подготовлен за январь-декабрь 2022 года (далее – отчетный период 2022 года).
	4. Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
8. **Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год, определенный для ЕТО в Схеме теплоснабжения не запланированы.

1. **Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2022 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2022 год, определенные для ЕТО выполнены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения | Установлено схемой теплоснабжения | Факт |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт /(Гкал/час) | 0 | 0 |

1. **Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктами 2.1.6, 2.1.7 Соглашения ЕТО при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения обязуется обеспечивать:

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- во втором полугодии 2022 года при формировании предложения о цене на тепловую энергию (мощность) не превышать уровень тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, утвержденного на период с 01.07.2022 по 01.12.2022.

1. **Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Категория потребителей |  |  | Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 к первому полугодию 2022 года, % |
| Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2022 по 01.07.20221, без НДС, руб./Гкал (1) | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2022 по 31.12.2022, без НДС, руб./Гкал(2) | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 по 31.12.2022, без НДС, руб./Гкал(2) | Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с индексацией с 01.01.2022 по 30.06.2022, без НДС, руб./Гкал | Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с индексацией с 01.07.2022 по 31.12.2022, без НДС, руб./Гкал |
| **1** | **Потребители из тепловой сети филиала ООО «Долина-Центр-С» за 2022 год** | **1870,89** | **1629,39** | **1848,81** | **1540,24** | **1601,81** | **103,99%** |

1.Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области "О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.11.2021 № 286 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании "городской округ Самара» Самарской области на 2022 год"

2. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год» от 10.11.2022 № 287.

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2022 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6-2.1.7 Соглашения.

1. **Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2022 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

1. **Контактная информация**

**ЕТО - ООО «Долина-центр-С»** расположен по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, 174

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по вышеуказанному адресу или по телефону

* номер телефона – 8 (846) 270-47-15

**Администрация городского округа Самара** расположена по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 137.

Часы работы: пн – чет: 08:30 – 17:30, пт: 08:30 – 17:30;

перерыв: 12:30 – 13:18; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в управление эксплуатации ЖКХ администрации г.о. Самара одним из следующих способов:

* по номер телефона – 8 (846) 338-00-50
* по электронной почте dgh@samadm.ru
* очно по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.